Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

Złożony w ramach prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania: 
dla projektu: „Wdrożenie ekologicznych systemów grzewczych 
w Przychodni Rejonowej w Suchowoli” w formule „zaprojektuj i wybuduj”

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007- 2013

Osi Priorytetowej V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska

Działania 5.2. Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska

Dane dotyczące Zamawiającego

Samodzielny Publiczny

Zakład Opieki Zdrowotnej

w Dąbrowie Białostockiej

ul. M. Skłodowskiej – Curie 15

16 – 200 Dąbrowa Białostocka

Dane dotyczące Wykonawcy

Nazwa....................................................................................................................

Siedziba.................................................................................................................

Nr telefonu/faks......................................................................................................

nr NIP......................................................................................................................

nr REGON...............................................................................................................

#### Wykonawca oferuje realizację przedmiotowego zamówienia na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i dołączonych do niej załącznikach na łączna wartość brutto:

OGÓŁEM wartość oferty brutto:...............................zł

(słownie: .................................................................................................................)

Ogółem wartość oferty netto: ...............................zł

(słownie: .................................................................................................................)

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych dla projektu: „Wdrożenie ekologicznych systemów grzewczych w Przychodni Rejonowej w Suchowoli” w formule „zaprojektuj i wybuduj”:

1. Oświadczam/my, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.

2. Oświadczam/my, że zapoznaliśmy się z przedmiotem zamówienia i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń

3. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia będzie realizowany i rozliczany wg harmonogramu finansowo – rzeczowego, tj:

| Lp | Nazwa etapu | Data rozpoczęcia prac | Data zakończenia prac |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sporządzenie dokumentacji projektowej (technicznej) kotłowni. | Od dnia zawarcia umowy | 30.11.2011r. |
| 2 | Budowę silosa stalowego lub magazynu betonowego. | 20.04.2012r. | 31.08.2012r. |
| 3 | Demontaż kotłowni i remont pomieszczeń. | 20.04.2012r. | 31.08.2012r. |
| 4 | Zakup i montaż kotła na biomasę z systemem podawania paliwa | 20.04.2012r. | 31.08.2012r. |
| 5 | Wykonanie technologii kotła | 01.07.2012r. | 30.09.2012r. |
| 6 | Wykonanie robót elektrycznych. | 01.07.2012r. | 30.09.2012r. |

4. Oświadczamy, że cena oferty zawiera wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania całości zamówienia wynikające wprost z SIWZ, Programu Funkcjonalno – Użytkowego i projektu umowy, jak również w nich nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.

5. Na wykonane roboty, wbudowane materiały i dostarczony sprzęt udzielamy minimum 36 miesięcznej  gwarancji.

6. W przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy wg załączonego do SIWZ wzoru (załącznik nr 3) w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

7. Wadium o wartości  ……………….. PLN zostało wniesione w dniu ……….. w formie

……………………………………….….  .

W przypadku nie udzielenia nam zamówienia prosimy zwrócić wadium na nasze konto 
     nr  ………………………………………. …………………………………………..

nazwa banku ………………………. (dotyczy wykonawców, którzy wnieśli wadium   w pieniądzu)

8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 8% ceny ofertowej brutto

całego zamówienia wniesiemy przed zawarciem umowy.

……………………………………

Podpis i pieczęć upełnomocnionych

przedstawicieli   Wykonawcy